Справка о выявленных нарушениях по договорам подряда

по объекту Приморская ГРЭС за 2025 год.

- Общее количество договоров, действующих в 2025 г. – 129 шт. (ДПМ – 109 шт., Ремонтная программа – 20 шт.) из них:

- договоры, по которым выявлены нарушения (нарушение сроков) – 96 шт.

- договора исполнены без нарушений – 22 шт. (вкладка «исполнен»)

- договоры расторгнуты по соглашению сторон – 5 шт. (вкладка «расторгнут»)

- действующие договоры/ нарушения отсутствуют – 6 шт.

2. Количество договоров по которым выявлены нарушения – 96 шт. (вкладки «Нарушения сроков» и «Претензионно-исковая») из них:

- по 19 договорам ведется претензионно-исковая работа;

- по 14 договорам требуется проведение претензионной работы (отсутствует оформленные СЗ о проведении претензионной работы с приложением необходимых документов);

- по 35 договорам работы закрыты по фактически выполненным объемам, необходимость в проведении претензионной работы отсутствует;

- по 17 договорам - встречное неисполнение со стороны АО «СибЭР» (отсутствие стройготовности и т.д.), необходимость в проведении претензионной работы отсутствует;

- по 10 договорам необходимо инициировать СЗ на ДС на увеличение объёмов и/или продление сроков.

- по 1 договору - готовиться расторжение по соглашению сторон.

3. Количество договоров по которым выставлены претензии – 19 шт. из них

- по 5 шт. спор не урегулирован, ведется претензионная работа;

- по 6 шт. спор не урегулирован, ведется исковая работа;

- по 6 шт. инициированы иски;

- по 2 шт. спор урегулирован в досудебном порядке (проведен зачет).